PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Nguyễn Vân Trường | Mã sinh viên | N25DTCN066 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De05.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hàng thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom Theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến | US-01 | Là một quản lý, tôi muốn theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến để tôi được nắm thông tin rác của từng khu vực. |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập nhật điểm đánh giá sau mỗi ca Cảnh bao khi thùng rác quá hạn chưa thu gom | US-02 | Là một quản lý, tôi muốn được nhận cảnh báo khi thùng rác quá hạn chưa thu gom, để tôi có thể nhắc nhở và quản lý các nhân viên của tôi. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Dựa vào US-X, đã vi phạm small vì có cả 3 chức năng trong cùng US-X, gây ra US-X nó quá lớn, và theo quy tắc chỉ nhận được 1 chức năng cụ thể không nên quá lớn. |
| Testable | Dựa vào US-X, đã vi phạm testable vì câu “để tôi làm việc tốt hơn” gây mơ hồ, không nhận dạng đúng và đạt tính testable. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | "Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống phân công lộ trình thu gom, để tôi có thể theo dõi vầ nắm bắt được lộ trình, dễ dàng chuẩn bị và không trễ hẹn .” |
| US-X2 | "Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá cho tôi, để tôi biết tôi đã làm tôi hay chưa, nếu chưa tôi thì tôi sẽ khắc phục .” |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should | Vì quản lý cần nắm bắt thông tin đầy rác qua cảm biến của từng khu vực để điều phối các xe tốt hơn, giúp cải thiện công việc nhanh chóng, nhưng nếu không có thông tin qua cảm biến thì hệ thống vẫn vận hành nhưng chưa thực sự tốt hơn thôi. |
| US-02 | Must | Vì phải có cảnh báo khi thùng rác quá hạn để quản lý có thể nhắc nhở nhân viên, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, và sẽ bị mất quản lý dẫn tới mất tinh tưởng. Hậu quả có thể công ty ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom A đã đăng nhập; phiếu lộ trình LT-011 được phân công cho nhân viên A | A mở phiếu lộ trình LT-011 qua đường dẫn | Nhân viên A nhận ca AND nhận được lộ trình chi tiết bao gồm thông tin, địa điểm, thời gian, mục tiêu phải đạt được trong lộ trình. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền (2b) Đã bị huỷ | Nhân viên A không được nhận ca mặc dù có đầy đủ thông tin AND ca không có ai làm. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là tổng hợp các điều kiện mà PBI phải đạt được còn DoD là các điều kiện chung để PO duyệt. Phạm vị AC: từng spint, mỗi spint là khác nhau Phạm vi DoD: toàn bộ dự án

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Sử dụng các biến để biết được rác đã đầy hay chưa trong từng khu vực là một chức năng khá lớn đòi hỏi cần nhiều thời gian và công sức nhưng nó không quá là lớn(mức độ rất lớn) để cần nhiều SP hơn nên 8 là đủ |
| US-02 | 2 | Cảnh báo cho quản lý biết là một chức năng khá(chỉ cần để hệ thống check ngày đó có ai nhận ca chưa) là dễ không đòi hỏi sự cầu kì nên chỉ 2 SP là đủ |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đầu tiên, đội sẽ yêu cầu chủ nhân của thẻ 2 và thẻ 13 đưa ra ý kiến của mình, các bạn còn lại sẽ tiếp nhận ý kiến. Sau khi tiếp nhận ý kiến xong, sẽ có thêm 1 lần bỏ phiêú nữa. Tiếp tục cho đến khi các thẻ giống nhau hết.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Trùng bình 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity của sprint 4: 6*10 - 5 = 55 SP cam kết: 55/60 * 24= 22 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story: B1,B2, B3,B4 Tổng SP: 21 |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành sprint với các chức năng chính và test đưa vào luồng chính kết quả nhân viên phải thao tác được trên hệ thống |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng còn 15 ngày thực tế chưa tới 22 chênh lệch 7 SP. Kết luận chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Các công việc còn rất nhiều việc vào ngày 8. Có thể dẫn đến chậm trễ và chưa hoàn thành công việc trong sprint đó |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | PO | Dev | SM |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO xem xét và thấy đề nghị này là hợp lý trong tình trạng khi chưa có cảm biến đầy thùng rác hoặc cảm biến lỗi thì người dân sẽ thay thế để báo cáo tránh tình trạng ô nhiễm môi trường do quá tải rác đánh giá trao đổi lại với đội nũ cà đưa vào product backlog